|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Башkортостан Республикаhы  Миәкә районы муниципаль районының Илсегол ауыл советы ауыл биләмәhе  Хакимиәте |  | Республика Башкортостан  Администрация сельского поселения Ильчигуловский сельсовет муниципального района Миякинский район |

**ҠАРАР № 14 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 04.03.2024 й. 04.03.2024 г.**

**О подготовке населенных пунктов, хозяйственных объектов, мостов, гидротехнических и других сооружений сельского поселения Ильчигуловский сельсовет к безаварийному пропуску паводка 2024 года.**

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки населенных пунктов, гидротехнических сооружений, мостов, коммунально-энергетических сетей, инженерных коммуникаций и других сооружений сельского поселения Ильчигуловский сельсовет Муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан к пропуску ледохода и подъему уровня воды рек в период весеннего половодья, а также защиты населения и сохранения материальных ценностей, на затапливаемых территориях, и руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать в сельском поселении паводковую комиссию для   
   организации и координации работ по подготовке к безаварийному  
   пропуску паводка 2024 года согласно приложению №1;
2. Утвердить план мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводка 2024 года согласно приложению №2;
3. Распределить обязанности среди членов паводковой комиссии  
   согласно приложению №3;
4. В целях проверки и обеспечения готовности к весеннему паводку 2024 года согласовать и включить членов паводковой комиссии муниципального района в состав паводковой комиссии сельского поселения согласно приложению №4;
5. Назначить ответственных лиц по организации работ в целях безопасного пропуска весеннего паводка по гидротехническим сооружениям и рекам, расположенным на территории сельского поселения Ильчигуловский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан согласно приложению №5;
6. В срок до 21 марта членам комиссии выехать и обследовать потенциально опасные объекты и доложить в паводковую комиссию о состоянии и принятых мерах по безаварийному пропуску паводка на них.
7. Рекомендовать руководителям хозяйств и предприятий до 15 марта 2024 года создать на местах рабочие паводковые комиссии и аварийные бригады во главе с ответственными лицами за проведение противопаводковых работ. Разработать и осуществить мероприятия по исключению аварийных ситуаций и загрязнению окружающей среды, пропуску льда и весеннего паводка, защите объектов от повреждений.
8. В период прохождения ледохода и высокого уровня паводковых вод в администрации сельского поселения организовать круглосуточное дежурство из числа руководящих работников. О состоянии паводка на реках, резких подъемах и других явлениях регулярно информировать районную паводковую комиссию;
9. Рекомендовать руководителям хозяйств, предприятий и организаций:

- выделять при необходимости по заявкам паводковых комиссий и аварийных бригад необходимую технику;

- принять меры по предотвращению загрязнения окружающей среды, не допустить попадания загрязняющих веществ в талые воды и водоемы;

- подготовить ГТС к пропуску паводка и выполнить мероприятия согласно приложению №6.

1. Рекомендовать Миякинскому ДРСУ ОАО «Башкиравтодор», руководителям хозяйств обеспечить очистку мостов от скопления льда. Внести предложение в районную паводковую комиссию о проведении взрывных работ по ликвидации ледовых заторов. Установить на местах дежурство и своевременно информировать о состоянии дел паводковую комиссию сельского поселения и муниципального района;
2. Рекомендовать правлению Райпо (Бикбаеву И.Т.), ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДО ВЕСЕННЕЙ РАСПУТИЦЫ ОРГАНИЗОВАТЬ ЗАВОЗ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ЗАПАСОВ ПРОДУКТОВ ВО ВСЕ ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ;
3. Предложить начальнику отдела МВД России по Миякинскому району Мингазову Р.Р. обеспечить охрану общественного порядка в зонах возможного подтопления, организовать спасательные работы;
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Ильчигуловский сельсовет

муниципального района

Миякинский район

Республики Башкортостан Д.Б.Мухаметзянов

Приложение № 1

к постановлению главы

сельского поселения Ильчигуловский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан

от 04.03.2024 г. №14

С О С Т А В

паводковой комиссии

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Фамилия, инициалы | Занимаемая должность | №№ телефонов |
|  | Мухаметзянов Данил Булатович | Глава сельского поселения, председатель комиссии | 2-71-69, |
|  | Макашев И.Ш. | Главный специалист сектора МП ГОЧС Администрации муниципального района Миякинский район РБ (по согласованию) | 2-18-31 |
|  | Мухаметзянов Б.Б. | Староста с.Ильчигулово | 2-71-69 |
|  | Нигматуллин Руслан Рауфович | Гл. инженер СПК «Ильсегул» | 2-71-35 |
|  | Юсупов Ф.А. | Зоотехник СПК «Ильсегул» | 2-71-35 |
|  | Яхин Р.В. | Депутат (с.Ильчигулово) | 2-71-22 |
|  | Ахаев С.Н. | Депутат (д.Сергеевка) | 2-71-35 |
|  | Шарипов А.А. | Агроном СПК «Ильсегул» | 2-71-35 |
|  | Ахметшин Р.С. | Директор ООО « Нарыстау» | 8(347)216-31-17 |

Управляющая делами

администрации сельского поселения

Ильчигуловский сельсовет

муниципального района

Миякинский район

Республики Башкортостан Л.З. Фатхутдинова

Приложение № 2

к постановлению главы

сельского поселения Ильчигуловский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан

от 04.03.2024 г. №14

План мероприятий

по подготовке и проведению безаварийного пропуска паводка 2024 года в сельском поселении Ильчигуловский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п./п. | Наименование мероприятий | Ответственные | Сроки и способы проведения |
| 1. | Предупреждение руководителей хозяйств, потенциально опасных предприятий, о необходимости проведения мероприятий по подготовке к пропуску весеннего половодья и проведения проверок технического состояния коммуникаций и сооружений | Мухаметзянов Д.Б. | Доведение настоящего постановления до 14.03.2024 г. |
| 2. | Проработка вопросов координации действий и оповещения, инспектирующих и других органов на период паводка 2024 года | Представитель паводковой комиссии муниципального района,  Макашев И.Ш. | Совещание паводковой комиссии до 21.03.2024 г. |
| 3. | Определение населенных пунктов, производственных объектов, материальных ценностей, которые могут быть подтоплены паводковыми водами, разработка планов предупредительных, аварийно-спасательных и других неотложных работ по каждому объекту | Старосты населенных пунктов руководители хозяйств, предприятий, учреждений. | Рабочие комиссии на местах до 21.03. 2024 г. |
| 4. | Проверка технического состояния очистных сооружений, плотин и других гидротехнических сооружений, мостов, дамб, обваловок, накопителей, полигонов, амбаров, трубопроводов, складов удобрений, ядохимикатов, ГСМ, АЗС, водосборов и др., обратив особое внимания на условия их эксплуатации, при необходимости провести ремонтные работы, очистить ото льда и от снега водосборы, кюветы и мостовые пролеты. | Старосты населенных пунктов, руководители хозяйств, предприятий, учреждений | Рабочими паводковыми комиссиями на местах проверяются все потенциально опасные объекты с составлением актов технического обследования по готовности к паводку до 21.03.2024 г. |
| 5. | Сбор и обобщение данных по готовности объектов к пропуску паводка, анализ актов технического обследования потенциально опасного объекта, с последующим представлением в вышестоящие органы | Паводковая комиссия,  . | Рабочие комиссии представляют 1 экз. акта технического обследования объектов в районную паводковую комиссию  до 25.03.2024 г. |
| 6. | Укомплектовать аварийные бригады, обеспечить их необходимой техникой и инструментами, провести инструктаж, приготовить и завести к местам возможных аварий стройматериалы. | Мухаметзянов Д.Б.,  руководители хозяйств, организаций, инженеры по технике безопасности. | до 21.03.2024 г. назначить ответственных лиц и провести соответствующую работу. |
| 7. | Согласование и проведение инспекторских проверок по выявлению готовности объектов к пропуску паводка, проверка наличия планов мероприятий на период паводка, схем оповещения с составлением актов проверки и представлением в районную паводковую комиссию | Ответственные члены районной паводковой комиссии, члены паводковой комиссий сельского поселения | До начала паводка и весь паводковый период, согласно графика инспекционного контроля |
| 8. | В случае возникновения ЧС на водных объектах организовать бригады по обеспечению поиска, оперативного расследования и устранения источников загрязнения | Ответственные члены районной паводковой комиссии, члены паводковой комиссий сельского поселения | При получении информации о возникновении ЧС - немедленно |
| 9. | Расследование аварий, ЧС. | Ответственные члены районной паводковой комиссии, члены паводковой комиссий сельского поселения | По показаниям и при возникновении ЧС |
| 10. | Эвакуация населения в районах возможного затопления временным размещением в заранее подготовленных помещениях | Ответственные члены районной паводковой комиссии, члены паводковой комиссий сельского поселения | При возникновении необходимости |
| 11. | Эвакуация из ферм, расположенных в районах возможного подтопления до начала подтопления скота, кормов, ценного оборудования | Ответственные члены районной паводковой комиссии, члены паводковой комиссий сельского поселения, хозяйства | При возникновении необходимости |
| 12. | Проведение инвентаризации мест хранения и неорганизованных скоплений бытовых и промышленных отходов на местах возможного затопления и обеспечить своевременную защиту их или вывоз за пределы затопляемых зон | Мухаметзянов Д.Б.,руководители хозяйств, организаций, ответственные члены районной паводковой комиссии | До 01.04.2024 г. |
| 13. | Убрать навоз, отходы, мусор с мест стока талых вод и берегов рек и озер, обеспечить их вывозку на отведенные места, не допускать складирования минеральных удобрений под открытым небом | Руководители предприятий и хозяйств | До 01.04.2024 г. |
| 14. | Обеспечить сохранность опор линий электропередачи и связи, заблаговременно установить за ним систематическое наблюдение | Мухамедьяров Ф.М.,  Якупов Ф.Х. | Весь паводковый период |
| 15. | До начала паводка отремонтировать и привести в пригодное для эксплуатации состояние имеющиеся в наличии плав. средства. | руководители хозяйств | До 01.04.2024г. |
| 16. | До наступления распутицы завести в малые населенные пункты, с которыми могут быть прервана связь, запасы медикаментов, продукты питания и товары повседневного спроса | Гилемзянов И.М.  Индивидуальные предприниматели | Весь паводковый период |
| 17. | Определить возможные объемы буровзрывных работ против ледохода на период проведения этих работ | Хамматов В.Г. | До 01.04.2024 г. |
| 18. | Своевременно представить районной паводковой комиссии акты проверок и обследований хозяйственных, гидротехнических и других сооружений по готовности к паводку 2017 года. | Мухаметзянов Д.Б.  руководители хозяйств и предприятий | До 20.03.2024 г. |
| 19. | Обеспечить представление своевременной и качественной оперативной информации об обстановке на период половодья по  тел**.** 2-98-33 (ЕДДС), 112. | Мухаметзянов Д.Б.  руководители предприятий и хозяйств | Весь паводковый период |

Управляющая делами

администрации сельского поселения

Ильчигуловский сельсовет

муниципального района

Миякинский район

Республики Башкортостан Л.З. Фатхутдинова

Приложение №3

к постановлению главы

сельского поселения Ильчигуловский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан

от 04.03.2024г. №14

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

обязанностей среди членов паводковой комиссии района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Фамилия, инициалы | Обязанности членов комиссии | № телефонов |
| 1 | Мухаметзянов Д.Б.,  Макашев И.Ш. (по согласовнаию) | Организация и координация работы паводковой комиссии | 2-71-69  2-71-72 |
| 2 | Шарипов Ахат Ахмадуллович  Юсупов Флюр Айдарович | Предотвращение попадания в талые воды, водоемы и резервуары для питьевой воды загрязняющих веществ и загрязнения окружающей среды. Обеспечение сохранности поголовья скота, семенного материала, своевременной их эвакуации из зоны затопления | 2-71-35  2-71-24 |
| 3 | Яхин Рим Вакилевич | Организация очистки мостов от скопления льда, проведение мероприятий по охране и защите диких животных в зонах затопления | 2-71-24 |
| 4 | Нигматуллин Руслан Рауфович | Обеспечение в необходимых случаях автотранспортом для вывозки материальных ценностей и людей из зон возможного затопления. Своевременная заготовка и подвозка к местам возможных аварий запасов стройматериалов (камень гравий, глина) | 2-71-24 |
| 5 | Юсупов Флюр Айдарович | Охрана общественного порядка в местах возможного затопления, организация спасательных работ. | 2-71-24 |
| 6 | Ахаев Сергей Николаевич | Сбор и предоставление оперативной информации в администрацию сельского поселения о прохождении паводка | 2-71-24 |
| 8 | Мухаметзянов Булат Баязитович | Сбор и предоставление оперативной информации в администрацию сельского поселения о прохождении паводка | 2-71-35 |

Управляющая делами

администрации сельского поселения

Ильчигуловский сельсовет

муниципального района

Миякинский район

Республики Башкортостан Л.З. Фатхутдинова

Приложение №4

к постановлению главы

сельского поселения Ильчигуловский

сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан

от 04.03.2024 г. № 14

ЗА К Р Е П Л Е Н И Е

членов паводковой комиссии за сельскими поселениями сельсоветов муниципального района по обследованию потенциально опасных объектов и обеспечению безаварийного пропуска паводка.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п./п. | Наименование сельсовета | Ф.И.О. членов комиссии |
| 6. | Ильчигуловский | Макашев И.Ш. |

Управляющая делами

администрации сельского поселения

Ильчигуловский сельсовет

муниципального района

Миякинский район

Республики Башкортостан Л.З. Фатхутдинова

Приложение № 5

к постановлению главы

сельского поселения Ильчигуловский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан

от 04.03.2024 г. № 14

Ответственные лица по организации работ в целях безопасного пропуска весеннего паводка по гидротехническим сооружениям, мостам и рекам, расположенных на территории муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан в 2024 году

* Мост возле ГТС – ответственные Мухаметзянов Д.Б.., Мухаметзянов Б.Б.

Управляющая делами

администрации сельского поселения

Ильчигуловский сельсовет

муниципального района

Миякинский район

Республики Башкортостан Л.З. Фатхутдинова

Приложение №6

к постановлению главы

сельского поселения Ильчигуловский сельсовет муниципального района Миякинский район Республики Башкортостан

от 04.03.2024 г. № 14

МЕРОПРИЯТИЯ

по пропуску весеннего паводка

на водохранилищах и прудах

Не позднее, чем за две недели до начала паводка выполняются следующие работы:

1. Расчищаются подъездные дороги и гребень плотины.
2. Очищаются от снега, льда отверстия паводкового водосброса и донного водоспуска, прилегающие к ним участки земляной плотины, подводящие и отводящие каналы.
3. Если пруд зимой был заполнен водой, то откалывается лед у свай ледозащитного устройства, перед плотиной и водосбросных сооружений, по всей длине устраивается майка шириной 0.5-1 м. И опоражнивается.
4. У водосбросного сооружения заготавливаются аварийные материалы и инструменты.
5. Вблизи плотины открывается карьер глинистого талого грунта, который укрывается соломой и снегом, устраивают подъезд к нему.
6. Для пропуска воды использовать не только паводковый водосброс, но и донный водоспуск.
7. При проходе паводка на сооружениях устанавливается круглосуточное дежурство людей и техники.

Дежурный должен:

- следить за тем, не разрушается ли плотина со стороны низового откоса, особенно в местах сопряжения со стенками сооружений;

- проверять, не дает ли плотина осадки, и не появляется ли трещина по гребню и на откосах плотины;

- наблюдать за колебанием уровня воды в пруду, за состоянием льда, обеспечивать работу отверстий сооружений полным сечением и своевременно устранять образующиеся перед сооружением заторы льда и других предметов-коряг, веток и др.;

- не допускать прохода льдин через отверстия водосбросного сооружения.

1. После пропуска паводка сооружения тщательно осматриваются и выявленные повреждения исправляются.
2. Необходимые аварийные материалы и техника при пропуске паводка приведены в таблице №1.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п./п. | Наименование | Ед. измерения | Количество |
|  | Заготовка аварийного материала |  |  |
| 1 | Гравийно-песчаная смесь | м3 | 10.0 |
| 2 | Лес пиленный 3 сорт | м3 | 2.0 |
| 3 | Лес круглый 3 сорт | м3 | 2.0 |
| 4 | Проволока | т. | 0.10 |
| 5 | Сетка металлическая | м2 | 50.0 |
| 6 | Песок | м3 | 20.0 |
| 7 | Мешки | шт. | 20.0 |
| 8 | Солома | т. | 1.2 |
| 9 | Паковки (скобы, гвозди) | кг | 80.0 |
|  | Дежурство во время паводка |  |  |
| 1 | Бульдозер на Т-170 | м.час | 120 |
| 2 | Автосамосвалы | м.час | 120 |
| 3 | Вахтовая машина | м.час | 120 |
| 4 | Мастер | ч.час | 120 |
| 5 | Плотник | ч.час | 120 |
| 6 | Разнорабочий | ч.час | 120 |

Управляющая делами

администрации сельского поселения

Ильчигуловский сельсовет

муниципального района

Миякинский район

Республики Башкортостан Л.З. Фатхутдинова